## Slide 1: Design-Wiki for Nature14270 Layout Reproduction
Agent development plan for a 9-qubit superconducting-chip data flywheel pi-agent-minimal-ts planning deck

## Slide 2: 目标
把 nature14270 变成第一个可重复运行的 agent benchmark：
wiki-agent 读取本地论文、补充材料和图像资产
wiki-agent 抽取芯片设计约束和证据映射
design-agent 根据抽取结果生成 Layout IR、代码、GDS 和验证报告
wiki-agent 总结成功、失败和规则，沉淀为可检索 wiki
下一篇论文或下一轮修正复用这些结构化记录
核心原则：主要任务由 agent 完成，我只开发能力、协议、测试和验收标准。

## Slide 3: 为什么选 Nature14270
nature14270 是合适的第一篇 benchmark：
目标明确：一维 9-qubit repetition code
器件明确：9 个 Xmon transmon qubits
拓扑明确：5 个 data qubits + 4 个 measurement qubits，交替排列
连接明确：nearest-neighbour coupling
证据丰富：主文、Figure 1、supplement、Table S3、readout/filter/fabrication 说明
边界清楚：适合做 paper-faithful reconstruction，不适合直接声称 mask-ready
官方页面：https://www.nature.com/articles/nature14270

## Slide 4: 本地证据状态
当前知识库中已有 nature-nature14270：
metadata.json：标题、DOI、作者、citation、tags、artifact paths 完整
acquisition.json：Nature URL、PDF、webpage parse、supplemental material 记录
parses/webpage/document.md：主文 markdown，质量状态 good
parses/docling/supplement.md：补充材料解析
parses/webpage/assets/：论文图像资产
summary.md：已经有论文摘要和关键结论
这意味着第一阶段不需要解决下载问题，而要解决“设计抽取和执行闭环”。

## Slide 5: 已开发：系统边界
当前 repo 已有清晰的公共边界：
wiki-agent
  负责论文、wiki、source summary、evidence、页面治理
  可读 design-agent 输出
  不直接编辑 design-code、不运行 layout 脚本
design-agent
  负责 design-code、Python 依赖、layout 脚本、GDS、设计记录和验证
  可读本地 wiki/paper evidence
  不写 wiki 页面、不下载论文、不 web search
Feishu bridge 默认连接 wiki-agent:rpc
这个边界适合数据飞轮：执行和知识沉淀分离。

## Slide 6: 已开发：Wiki / Paper 能力
当前已具备：
paper search/download/parse/read/search
source metadata、summary、acquisition record
webpage parse 和 supplemental material parse
source summary 生成
typed wiki page schema
claim provenance、knowledge state、freshness、typed relations
wiki health / lint / review / structure plan
evidence worker / paper download worker / paper writing worker 边界
不足：还没有“从论文抽取芯片设计约束”的专门 workflow。

## Slide 7: 已开发：Design-Agent 能力
当前 design-agent 已具备：
write_design_code_file
replace_design_code_file_text
update_design_dependency
sync_design_environment
verify_design_python_import
run_design_script
submit_design_simulation
write_design_artifact
设计侧可以写代码、同步 uv 环境、运行 Python/KLayout 脚本、提交 Q3D-like remote simulation、写 design records。

## Slide 8: 已开发：Design-Code 基础
design-repo/design-code/ 已经是一个 Python design package：
core/：backend-independent layout model 和 layer definitions
backends/：gdstk backend、Quantum Metal backend
templates/：single transmon、10-qubit concept
layouts/：可执行 layout entrypoints
simulation/：Q3D capacitance manifest、remote solver protocol
tests/：template、GDS renderer、simulation manifest、remote solver 测试
已有能力证明 agent 可以产出真实 artifact，不只是写说明。

## Slide 9: 已开发：已有设计记录
已有记录说明方向正确，但也暴露治理问题：
single-xmon-concept：已有 KLayout script + GDS + manifest
ten_qubit_chip_concept：已有 10-qubit conceptual layout record
superconducting_chip_kb_sufficiency_assessment：已记录当前知识不足以支持可投片设计
paper-to-chip-layout-benchmark-idea：已有 paper-to-layout benchmark 雏形
需要修正：旧记录中仍有历史路径和非统一记录结构，不能作为长期 flywheel contract。

## Slide 10: 当前缺口
离 “agent 自己复现 Nature14270 版图” 还缺：
设计抽取 schema：论文内容如何变成机器可读设计约束
Layout IR：抽取结果如何变成可检查、可渲染布局
Evidence map：每个设计选择来自哪一段、哪张图、哪张表
Uncertainty policy：缺失尺寸和推断必须显式标注
Verifier：检查 9 qubits、5 data、4 measurement、8 couplings、readout/control 等
Handoff contract：design-agent 输出如何被 wiki-agent 消化
Benchmark scoring：如何判断 agent 真的比上轮更好

## Slide 11: 目标产物
第一条完整 flywheel 应产出：
nature14270-extraction.json
nature14270-layout-ir.json
nature14270-repetition-code.py
nature14270-repetition-code.gds
nature14270-verification.json
nature14270-verification.md
nature14270-wiki-followup.md
wiki pages：method、dataset、finding、design-record
这些文件不是手工填答案，而是 agent workflow 的输出和回归测试对象。

## Slide 12: 关键设计：Extraction Schema
wiki-agent 要先输出结构化抽取：
{ "sourceKey": "nature-nature14270", "device": { "qubitCount": 9, "qubitType": "Xmon transmon", "architecture": "linear repetition code" }, "roles": [], "couplingGraph": [], "readout": {}, "fabrication": {}, "parameters": {}, "evidenceMap": [], "unknowns": [] }
核心要求：unknown 比 hallucination 好。

## Slide 13: 关键设计：Layout IR
design-agent 不应直接从自然语言写 GDS。
推荐中间层：
components：qubits、readout resonators、filter、ports、markers
routes：couplers、XY、Z、readout feedline、ground bridges
layers：metal、junction、control、readout、crossover、label
parameters：frequency、coupling、resonator、fabrication notes
assumptions：论文未给出的尺寸和位置
evidenceRefs：每个组件和参数的来源
GDS 是 IR 的渲染结果，不是唯一真相。

## Slide 14: 关键设计：Verifier
v0 verifier 检查结构正确：
qubit_count = 9
data qubits = 5
measurement qubits = 4
linear alternating pattern
nearest-neighbour coupling edges = 8
every qubit has control/readout representation
Table S3 参数被映射或明确标注缺失
all inferred geometry has assumptions
GDS file exists and can be parsed
v1 verifier 增加 DRC-like checks 和 topology-to-GDS consistency。

## Slide 15: Agent 工作流
wiki-agent read source metadata + webpage parse + supplement parse + figures -> write extraction.json -> mark unknowns and evidence refs design-agent read extraction.json -> write layout_ir.json -> write/update design-code template -> run script and produce GDS -> run verifier and write records wiki-agent read design records -> summarize reusable rules -> update wiki pages and benchmark state
这个工作流是要开发出来并让 agent 运行，不由人工代跑主流程。

## Slide 16: 阶段 0：Benchmark Contract
目标：把 Nature14270 定义成固定 benchmark。
要做：
新增 benchmark case 文档
定义 extraction schema
定义 layout IR schema
定义 verifier 输出格式
定义 scoring rubric
定义人工 correction JSONL 格式
验收：
不需要生成 GDS
能清楚说明哪些输出由 wiki-agent 产生，哪些由 design-agent 产生
能作为后续自动化测试的输入

## Slide 17: 阶段 1：Wiki-Agent 抽取能力
目标：让 wiki-agent 从本地 source 自动生成 design extraction。
要做：
新增 paper-to-design-extraction workflow
读取主文、补充材料、图像资产索引
抽取 device topology、role assignment、parameter tables、fabrication notes
写 nature14270-extraction.json
写缺失项和不确定性
验收：
输出中不出现无证据尺寸
每个关键字段有 source locator
能复跑并保持稳定结构

## Slide 18: 阶段 2：Design-Agent 布局生成
目标：让 design-agent 从 extraction 生成可执行布局。
要做：
新增 9-qubit Xmon repetition-code template
支持从 Layout IR 构造 layout model
生成 GDS 和 layout summary
保持 design-repo/design-code/ 边界
写 design artifact manifest
验收：
agent 自己写代码并运行脚本
产物包含 GDS + IR + summary
topology verifier 通过

## Slide 19: 阶段 3：验证和闭环总结
目标：让结果进入数据飞轮，而不是只留下 GDS。
要做：
新增 topology verifier
新增 evidence verifier
新增 GDS parse/check
wiki-agent 读取 verification records
生成 method/dataset/finding/design-record wiki pages
将失败写入 benchmark state
验收：
错误会变成 failure record 或 correction request
wiki 页面引用 design records 和 source evidence
下一轮运行会读取已有经验

## Slide 20: 阶段 4：从一篇论文扩展到多篇
目标：验证 flywheel 是否真的复用知识。
要做：
选择第二篇有 chip layout / micrograph / parameter table 的论文
跑相同 workflow
比较抽取质量、unknown 数量、verifier failure 类型
更新通用 Xmon / readout / frequency planning 页面
建立 benchmark leaderboard
验收：
第二篇论文不需要重新设计全部 schema
常见错误数量下降
human correction 可被后续复用

## Slide 21: 风险与边界
不能过度承诺：
论文通常不足以复现 mask-ready layout
Figure micrograph 不能自动给出所有尺寸
PDK、junction process、airbridge rules、packaging details 往往不完整
Q3D/HFSS 验证只能从局部结构开始
可承诺：
paper-faithful reconstruction
topology-faithful layout
evidence-backed assumptions
reproducible IR / code / GDS / verification records

## Slide 22: 近期里程碑
第 1 周：
benchmark contract
extraction schema
layout IR schema
verifier schema
第 2 周：
wiki-agent design extraction workflow
Nature14270 first extraction run
correction file format
第 3 周：
design-agent Nature14270 layout template
GDS generation
topology verifier
第 4 周：
wiki summary pages
benchmark report
second-paper readiness review

## Slide 23: 成功标准
最小成功：
agent 产出 Nature14270 extraction、IR、GDS 和 verification
verification 明确通过和失败项
wiki-agent 归纳 reusable rules
真正成功：
第二篇论文复用同一流程
人工 correction 被记录并影响下一轮
benchmark 分数和失败类型可追踪
design-agent 越来越少依赖人工解释论文

## Slide 24: 下一步
下一步不做具体版图开发，先做 planning-to-implementation handoff：
把本 PPT 作为路线图
另写一份开发计划文档，拆成 PR-sized tasks
第一项实现只做 schema + benchmark contract
后续每个阶段都要求 agent 自己跑 Nature14270
判断标准：每次开发都让 agent 多承担一点任务，而不是让人工多填一点答案。